## Slide 2
فهرست دوره
انواع نقشه های ساختمانی و نحوه خواندن آنها
علائم نقشه های ساختمانی
اصول و تکنیک های نقشه خوانی
تعریف نقشه های سازه ای
تعریف نقشه های معماری
تعریف و توضیح چگونگی شروع یک پروژه و انتقال موضوع از کار فرما به مشاور
نقشه های اسکلت بتنی
تعریف و توضیح نقشه های برقی و مکانیکی

## Slide 3: تعاریف

## Slide 4
تعریف و توضیح چگونگی شروع یک پروژه و انتقال موضوع از کار فرما به مشاور
پروژه های عمرانی اغلب از 4 مرحله تشکیل می‌شوند، که عبارتند از:
مرحله آغازین
مرحله سازماندهی و برنامه ریزی
مرحله اجرا
مرحله خاتمه

## Slide 5
مرحله آغازین
در مرحله آغازین امکان سنجی و منشور پروژه مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد، این مرحله یکی از مراحل بسیار مهم و حیاتی می‌باشد، چرا که نشان دهنده سود ده یا ضرر ده بودن پروژه است و یا اینکه آیا اصلا امکان ساخت آن پروژه در آن زمان و مکان وجود دارد یا خیر؟ که در نتیجه این امر می‌تواند از ضررهای کلان جلوگیری کند.

## Slide 6
سازماندهی و برنامه ریزی
در مرحله دوم که سازماندهی و برنامه ریزی می باشد، ساختار قراردادها و برنامه مدیریت پروژه مشخص می‌شود. در این مرحله ابتدا طرح ریزی می‌شود که برای تکمیل پروژه به چه روش تحویل و زمینه های قراردادی برای استفاده از سایر ارکان پروژه نیاز است و سپس نحوه محاسبه هزینه یا روش پرداخت قرارداد مشخص شده و در نهایت نحوه انتخاب ارکان پروژه (کارفرما، طراح، تامین کننده و سازنده) و طرف های قرارداد مشخص می شود. شایان ذکر است که طرح ریزی صحیح روش تحویل پروژه بیشترین تاثیر را در اجرای موفق و به ثمر رسیدن اهداف تعیین شده در پروژه را دارد.

## Slide 7
مرحله اجرا
.در مرحله سوم، مرحله اجرا، گزارش پیشرفت پروژه و تحویل بخش های مختلف پروژه انجام میشود.

## Slide 8
مرحله خاتمه
و در نهایت در مرحله خاتمه پروژه، به بایگانی کردن اسناد و مدارک پروژه پرداخته می‌شود.

## Slide 9
بررسی نقش پیمانکار، کارفرما و مشاور ساختمانی در پروژه‌های ساخت و ساز:
پیمانکار و نقش آن در پروژه ساختمانی:
پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که یک طرف امضا‌کننده‌ پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند. پیمانکار وظیفه دارد که عملیات موضوع پیمان با کارفرما را طبق اسناد و مدارک و نقشه‌های مصوب و با تایید کارفرما در قبال مبلغی که در قرارداد توافق کرده‌اند به بهترین وجه ممکن به انجام برساند.
تمامی شرایط پیمان، وظایف و تمامی توضیحات مربوط به پیمانکار، در یک موافقتنامه ۷ ماده‌ای و شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده و شرایط خصوصی پیمان آورده شده است.

## Slide 10
بررسی نقش پیمانکار، کارفرما و مشاور ساختمانی در پروژه‌های ساخت و ساز:
کارفرما :
در پروژه‌های عمرانی به طور معمول کارفرما همان صاحب‌کار است. کارفرمای ساختمانی فردی حقوقی است که با به کارگیری کارمندان، کارگران و پیمانکاران، پروژه مورد نظر خود را تا اتمام کار هدایت می‌کند. او کسی است که به غیر از مسئولیت‌های قانونی، تامین هزینه‌های ساخت، حقوق پرسنل و انجام هرگونه مسائل مربوط به پیشبرد کار را بر عهده دارد.

## Slide 11
بررسی نقش پیمانکار، کارفرما و مشاور ساختمانی در پروژه‌های ساخت و ساز:
مشاور :
مشاوره عبارت است از هر نوع فعالیت کارشناسی، مهندسی و مدیریتی. مهندس مشاور طرف دیگر امضا‌کننده قرارداد است که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می‌کند. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز مهندس مشاور در حکم مهندس مشاور هستند.

## Slide 12
روش های تهیه نقشه:
نقشه:
نقشه تصویر قسمتی از زمین با نسبتی کوچک تر است.تعریف علمی نقشه عبارت است از تصویر قائم عوارض زمین نسبت به یک سطح مبنا که در یک مقیاس مشخص بر روی کاغذ رسم شده یا به صورت رقمی بیان می گردد.
نقشه برداری زمینی
فتوگرامتری
سیستم اطلاعات جغرافیایی

## Slide 13
نقشه برداری زمینی:
دانشی که در آن با ابزارهای اندازه گیری فیزیکی زیر اقدام به تهیه نقشه از سطح زمین می شود:
طول یاب
ترازیاب
ابزار تعیین موقعیت ماهواره ای و…
زاویه یاب

## Slide 14
فتوگرامتری:
فتوگرامتری دانش تهیه نقشه با عکس های هوایی است که ابعاد و اندازه های واقعی عوارض روی زمین با این عکس ها مشخص می شوند.
سیستم اطلاعات جغرافیایی:
علم سنجش از راه دور یا GIS جمع آوری اطلاعات پدیده ها از روی سنجشگرها بدون دخالت دست و با ارقام و اعداد است.

## Slide 15
نقشه های معماری :
  پلان موقعیت(سایت پلان)
  پلان طبقات
  پلان اندازه گذاری
  پلان شیب بندی
  پلان جزئیات(کف سازی،سقف کاذب)
  نماها
  مقاطع

## Slide 16
نقشه های معماری :
  پلان موقعیت(سایت پلان)
  به پی دی اف شماره 5 مراجعه گردد

## Slide 17
نقشه های معماری :
  پلان طبقات
  به پی دی اف شماره 1 مراجعه گردد

## Slide 18
نقشه های معماری :
  پلان اندازه گذاری
  به پی دی اف شماره 6 مراجعه گردد

## Slide 19
نقشه های معماری :
  پلان شیب بندی
  به پی دی اف شماره 5 مراجعه گردد

## Slide 20
نقشه های معماری :
  نما
  به پی دی اف شماره 4 مراجعه گردد

## Slide 21
نقشه های معماری :
  مقطع
  به پی دی اف شماره 3 مراجعه گردد

## Slide 22
نقشه های معماری :
  پله
  به پی دی اف شماره 2 مراجعه گردد

## Slide 23
نقشه های محاسباتی (نقشه های فاز (II :
این نوع نقشه ها تحت عنوان نقشه های سازه بوده که شامل موارد زیر میباشد:
  پلان جانمایی ستونها(پلان ستون گذاری) برای سازه بتنی – برای سازه فلزی
  پلان فونداسیون
  پلان تیر ریزی
  به pdfاسکلت مراجعه شود.

## Slide 24
نقشه های شهرسازی :
طراحی این نقشه ها بر اساس مطالعه نیازمندیهای شهری به قرار زیر صورت می گیرد:
شبکه های رفت و آمد و پیاده و سواره
کاربری اراضی
شبکه توزیع آب
سیستم دفع آبهای سطحی
توزیع شبکه ،برق گاز تلفن و فاضلاب
توجه تهیه مشخصات و طراحی این نوع نقشه ها به عهده مهندس شهرسازی میباشد .

## Slide 25
نقشه های تأسیساتی ساختمان :
نقشه های تأسیساتی ساختمان
تأسیسات الکتریکی
تأسیسات مکانیکی

## Slide 26
تأسیسات مکانیکی این نوع نقشه ها شامل کلیه نقشه های مربوط به هدایت آب ،هوا ،فاضلاب، کانالهای تهویه و ... می.باشد که به قرار زیر تقسیم بندی می شود:
لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی
لوله کشی سیستم شوفاژ و تهویه مطبوع
شبكه آب باران و فاضلاب
کانال تهویه یا کولر
لوله کشی موتورخانه و ..
توجه: تهیه مشخصات و طراحی این نوع نقشه ها به عهدۀ مهندس تأسیسات مکانیکی میباشد.
نقشه های تأسیساتی ساختمان :

## Slide 27
(ب) تأسیسات الکتریکی نقشه های تأسیسات الکتریکی شامل موارد زیر میباشد
توجه تهیه مشخصات و طراحی این نوع نقشه ها بعهدۀ مهندس برق قدرت الکتروتکنیک می.باشد
نقشه های تأسیساتی ساختمان :

## Slide 28
از دیگر انواع نقشه ساختمان، نقشه سازه می باشد. این نقشه ها بعد از طراحی و ترسیم پلان، کشیده می شوند. به طور کلی انواع جزئیات ساخت و نحوه اجرای سازه توسط نقشه سازه به مهندسان نشان داده می شود. نقشه های سازه انواع مختلفی دارند که از جمله مهمترین آنها به شرح زیر است:
نقشه های اسکلت ساختمان
نقشه پی و ستون ها
نقشه دیوارهای برشی و باربر
نقشه های تیرریزی سقف
Pdf سازه مراجعه شود
تعریف نقشه های سازه ای:

## Slide 29
علائم نقشه های ساختمانی:
به پی دی اف مربوطه مراجعه گردد

## Slide 30
نقشه های اسکلت بتنی
به پی دی اف مربوطه مراجعه گردد

## Slide 31
تعریف و توضیح نقشه های برقی و مکانیکی
به پی دی اف مربوطه مراجعه گردد